GUIA DE EJECUCION DEL PROYECTO AuditMind Plan de Trabajo con Prompts Reales Cada tarea. El prompt exacto. La herramienta correcta: Gemini 3 Pro o Claude Code.

| 🔵 GEMINI 3 PRO (Antigravity) Gratis ¦ Scaffolding, UI, CRUD, configuracion. |  | 🟠 CLAUDE CODE (Pro $20) $20/mes ¦ Arquitectura, logica compleja, IA. |
| --- | --- | --- |

La Regla de Oro del Plan Gemini 3 Pro hace el trabajo que se puede ver rapido: estructura de carpetas, componentes visuales, configuracion de herramientas, CRUD estandar, paginas de UI. Claude Code hace el trabajo que se tiene que pensar: arquitectura de datos, seguridad, logica de negocio compleja, integraciones criticas, todo lo relacionado con IA. Si dudas cual usar: si el resultado podria generarlo un humano junior con el manual delante, es Gemini. Si requiere criterio arquitectonico senior, es Claude.

# LEYENDA Y ESTRATEGIA DE USO

| Icono | Herramienta | Cuando usarla | Cuota aprox. por tarea |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔵 | GEMINI 3 PRO — Antigravity | Scaffolding, UI/UX, CRUD, config, Docker, tests, componentes React, correcciones menores | Gratis — sin limite de autocompletado |
| 🟠 | CLAUDE CODE — Pro $20 | Schema de BD, auth con RLS, logica de negocio, LLM Router, agentes, seguridad, errores complejos | 1-3 prompts por tarea — usar con intencion |
| 🔵🟠 | GEMINI inicio → CLAUDE | Gemini genera la estructura base, Claude refina la logica critica que Gemini no resuelve bien | 1 prompt Gemini + 1 prompt Claude |

Como maximizar los 45 prompts de Claude Pro por ventana de 5 horas: - Prepara el prompt ANTES de abrir Claude Code — escribe en un editor de texto lo que necesitas exactamente - Un prompt de Claude = una tarea completa, no una pregunta. En lugar de 'como hago X', dile 'implementa X completo' - Si Gemini puede hacerlo al 80%, dejalo a Gemini. Claude es para el 100% en lo critico - Guarda tus mejores prompts en un archivo prompts.md — los reutilizaras en otros modulos - Si Claude llega al limite, para. Usa Gemini para lo visual hasta que se resetee la ventana de 5h

| FASE 0 PREPARACION DEL ENTORNO Antes de escribir una sola linea del sistema | 📅 Dia 1 — 3-4 horas |
| --- | --- |

Esta fase no genera codigo del sistema. Genera el entorno donde todo lo demas vivira. Es la mas critica porque un error aqui se paga caro durante meses.

TAREA 0.1 Instalar y verificar herramientas base; GEMINI 3 PRO; ⏱ 45 min. 🎯 Objetivo: Verificar que Node.js, Git, Docker y npm esten instalados y correctamente configurados 📋 PROMPT A USAR: Soy un desarrollador configurando un entorno nuevo en [Windows/Mac/Linux]. Necesito verificar e instalar las siguientes herramientas: 1. Node.js LTS v22 — verificar instalacion o dar pasos exactos 2. Git — configurar con nombre y email 3. Docker Desktop — verificar que corre con 'docker ps' 4. npm global packages: turbo, prisma Para cada herramienta: dame el comando de verificacion, el comando de instalacion si no esta, y como confirmar que todo funciona. Sistema operativo: [el tuyo].. ✅ Resultado Esperado: - Node.js v22 instalado y verificado - Git configurado con tu identidad - Docker corriendo sin errores - Turborepo instalado globalmente 💡 Nota: Gemini es perfecto para esto — es guia de setup estandar, no requiere criterio arquitectonico.

TAREA 0.2 Crear monorepo con Turborepo; GEMINI 3 PRO; ⏱ 60 min. 🎯 Objetivo: Generar la estructura completa de carpetas del monorepo segun el documento de diseno 📋 PROMPT A USAR: Crea la estructura completa de un monorepo con Turborepo para un sistema SaaS enterprise llamado AuditMind. Estructura exacta requerida: apps/web → Next.js 15 con TypeScript y App Router apps/api → NestJS con TypeScript apps/ai-service → FastAPI Python (solo estructura de carpetas) apps/portal → Next.js 15 (portal del auditado, acceso publico) packages/shared → tipos TypeScript compartidos packages/ui → componentes shadcn/ui compartidos packages/config → eslint, prettier, tsconfig compartidos Incluye: turbo.json, package.json raiz, .gitignore, .env.example con todas las variables que el sistema necesitara, README.md con instrucciones de arranque. No instales dependencias aun. Solo la estructura de archivos.. ✅ Resultado Esperado: - Carpetas creadas segun estructura - turbo.json configurado - package.json raiz con workspaces - README inicial creado - .env.example con todas las variables 💡 Nota: Gemini es excelente para scaffolding. No necesitas Claude aqui — es estructura, no logica.

TAREA 0.3 Configurar Docker Compose para desarrollo local; GEMINI 3 PRO; ⏱ 30 min. 🎯 Objetivo: Crear docker-compose.yml con Redis y Meilisearch para desarrollo sin costo adicional 📋 PROMPT A USAR: Crea un docker-compose.yml para desarrollo local del proyecto AuditMind. Servicios requeridos: - redis: imagen redis:7-alpine, puerto 6379, con persistencia - meilisearch: imagen getmeili/meilisearch:latest, puerto 7700, con MEILI_MASTER_KEY=dev_master_key_local Incluye: - volumes nombrados para persistencia de datos - healthchecks para cada servicio - red interna compartida - archivo .env.docker con las variables de cada servicio El comando 'docker-compose up -d' debe levantar todo sin errores.. ✅ Resultado Esperado: - docker-compose.yml completo - Redis accesible en localhost:6379 - Meilisearch accesible en localhost:7700 - Datos persisten entre reinicios 💡 Nota: Setup estandar — Gemini lo hace perfecto sin consumir Claude.

TAREA 0.4 Configurar Antigravity + Claude Code integrado; GEMINI 3 PRO; ⏱ 30 min. 🎯 Objetivo: Configurar el entorno de desarrollo hibrido Antigravity + Claude Code 📋 PROMPT A USAR: Dame las instrucciones paso a paso para: 1. Instalar Google Antigravity desde antigravity.google 2. Abrir el monorepo en Antigravity 3. Instalar la extension 'Claude Code' dentro de Antigravity desde el panel de extensiones 4. Autenticar Claude Code con mi cuenta de Claude Pro 5. Verificar que Gemini 3 Pro esta activo como modelo principal 6. Configurar estos settings del editor para TypeScript: - format on save: true - tab size: 2 - eslint: auto fix on save Sistema operativo: [el tuyo].. ✅ Resultado Esperado: - Antigravity instalado y con el proyecto abierto - Extension Claude Code activa y autenticada - Gemini 3 Pro visible como modelo activo - Settings de TypeScript configurados 💡 Nota: Usa Gemini para configurar Gemini — tiene sentido. Claude lo reservas para cuando el codigo se complique.

| FASE 1A BASE DE DATOS Y AUTENTICACION El cimiento que no puede tener errores | 📅 Semana 1 — 8-10 horas |
| --- | --- |

TAREA 1.1 Conectar Supabase y configurar variables de entorno; GEMINI 3 PRO; ⏱ 30 min. 🎯 Objetivo: Instalar Supabase client y conectar el proyecto con las credenciales ya obtenidas 📋 PROMPT A USAR: En el monorepo AuditMind necesito instalar y configurar Supabase. 1. En apps/api (NestJS): instalar @supabase/supabase-js 2. En apps/web (Next.js): instalar @supabase/supabase-js @supabase/ssr 3. Crear apps/api/src/supabase/supabase.module.ts con el cliente configurado como modulo global de NestJS 4. Crear apps/web/src/lib/supabase/client.ts y server.ts siguiendo el patron oficial de Supabase para Next.js 15 App Router 5. El archivo .env debe incluir: SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY Muestra el codigo completo de cada archivo.. ✅ Resultado Esperado: - Supabase conectado en API y Web - Modulo global de NestJS configurado - Clients de servidor y cliente en Next.js - Variables de entorno en .env 💡 Nota: Instalacion y configuracion estandar — documentacion oficial. Gemini lo resuelve sin problemas.

TAREA 1.2 Schema completo de base de datos — Prisma; CLAUDE CODE; ⏱ 90 min. 🎯 Objetivo: Diseno del schema de base de datos multi-tenant con todas las tablas del sistema 📋 PROMPT A USAR: Eres un arquitecto de software senior especializado en sistemas SaaS enterprise multi-tenant con PostgreSQL y Prisma. Crea el schema.prisma COMPLETO para AuditMind con estas tablas: NUCLEO MULTI-TENANT: - organizations (tenants): id, name, slug, plan, settings(Json), active, createdAt, updatedAt - users: id, organizationId(FK), email, name, role(enum), avatarUrl, active, lastLogin, createdAt ROLES (enum): SUPER_ADMIN ¦ ADMIN ¦ CAE ¦ AUDIT_MANAGER ¦ SENIOR_AUDITOR ¦ AUDITOR ¦ AUDITEE ¦ READ_ONLY MODULOS DE AUDITORIA: - audit_entities: universo de auditoria (id, orgId, name, category, riskScore, lastAuditDate, responsible, active) - audit_plans: planes anuales (id, orgId, year, status, approvedBy, approvedAt, totalHours) - audits: proyectos (id, planId, orgId, title, type(enum), status(enum), startDate, endDate, leadAuditorId, scope, objective) - audit_team: equipo por proyecto (auditId, userId, role) - working_papers: papeles de trabajo (id, auditId, code, title, type(enum), status(enum), content(Json), preparedBy, reviewedBy, qualityScore, version, createdAt, updatedAt) - pbc_requests: solicitudes al auditado (id, auditId, title, description, requestedTo, dueDate, status(enum), fileUrls(Json)) - findings: hallazgos (id, auditId, workingPaperId, title, condition, criteria, cause, effect, risk, recommendation, severity(enum), status(enum), responsibleId, dueDate, qualityScore) - finding_actions: planes de accion (id, findingId, description, responsibleId, dueDate, status, evidenceUrls(Json)) NORMATIVA Y CONOCIMIENTO: - knowledge_docs: documentos normativos (id, orgId, title, type, scope(enum: GLOBAL¦ORG), fileUrl, processedAt, chunkCount) - templates: plantillas (id, orgId, title, category, type, content(Json), isPublic, createdBy) REGLAS: - Todos los modelos tienen createdAt y updatedAt - organizationId presente en todos los modelos del tenant - Indices en todos los campos de busqueda frecuente - Enums tipados para todos los estados - Relaciones correctas con onDelete: Cascade donde corresponda Entrega el schema.prisma completo y listo para ejecutar migrate.. ✅ Resultado Esperado: - schema.prisma completo con todas las tablas - Enums definidos para todos los estados - Indices en campos de busqueda - Relaciones con cascades correctos - Listo para npx prisma migrate dev 💡 Nota: ESTE es el prompt mas importante de toda la Fase 1. Invierte tiempo en revisarlo antes de ejecutarlo. Un schema mal disenado se paga durante todo el proyecto.

TAREA 1.3 Row Level Security — politicas multi-tenant; CLAUDE CODE; ⏱ 60 min. 🎯 Objetivo: Implementar RLS en Supabase para aislamiento real entre organizaciones 📋 PROMPT A USAR: Soy el arquitecto del sistema AuditMind. Necesito implementar Row Level Security (RLS) en Supabase para garantizar aislamiento multi-tenant real a nivel de base de datos. Contexto: El JWT de cada usuario contiene organization_id en app_metadata. Cada tabla tiene una columna organization_id. Genera el archivo SQL completo con: 1. Habilitar RLS en todas las tablas del sistema 2. Politica SELECT: usuarios solo ven registros de su organization_id 3. Politica INSERT: solo pueden insertar con su organization_id 4. Politica UPDATE/DELETE: solo sus propios registros 5. Excepcion SUPER_ADMIN: puede ver y modificar todo 6. Funcion helper: get_current_org_id() que extrae el org del JWT 7. Politica especial para working_papers: AUDITOR solo ve los papeles del audit donde es miembro del equipo 8. Politica especial para pbc_requests: AUDITEE solo ve las solicitudes donde es el requestedTo Tablas: organizations, users, audit_entities, audit_plans, audits, audit_team, working_papers, pbc_requests, findings, finding_actions, knowledge_docs, templates El SQL debe ejecutarse en el SQL Editor de Supabase.. ✅ Resultado Esperado: - RLS habilitado en todas las tablas - Politicas por rol correctamente definidas - Funcion get_current_org_id() creada - Auditee aislado a sus propias solicitudes - SQL probado sin errores de sintaxis 💡 Nota: CRITICO de seguridad — solo Claude. Un error aqui expone datos de todos los clientes.

TAREA 1.4 Sistema de autenticacion completo con Supabase Auth; CLAUDE CODE; ⏱ 75 min. 🎯 Objetivo: Auth production-grade con roles, JWT custom claims y middleware de proteccion 📋 PROMPT A USAR: Implementa el sistema de autenticacion completo para AuditMind. BACKEND (NestJS apps/api): 1. AuthModule con JwtStrategy que valida tokens de Supabase 2. Guard: JwtAuthGuard que verifica el token en cada request 3. Guard: RolesGuard con decorador @Roles(...roles) 4. Decorator: @CurrentUser() que extrae el usuario del request 5. AuthService con metodos: - validateUser(token): valida JWT y retorna user con roles - assignRole(userId, role): actualiza el rol del usuario 6. Middleware que inyecta organization_id en el contexto de Supabase para que RLS funcione con el service_role key FRONTEND (Next.js apps/web): 7. Middleware de Next.js que protege todas las rutas /dashboard/* 8. Hook useUser() que retorna el usuario actual y su rol 9. Componente <ProtectedRoute roles={[]} /> para proteger paginas 10. Pagina /login con formulario usando Supabase Auth UI 11. Callback route /auth/callback para magic links y OAuth Roles del sistema: SUPER_ADMIN, ADMIN, CAE, AUDIT_MANAGER, SENIOR_AUDITOR, AUDITOR, AUDITEE, READ_ONLY TypeScript estricto en todo. Muestra el codigo completo de cada archivo.. ✅ Resultado Esperado: - JwtStrategy conectada a Supabase Auth - Guards de autenticacion y autorizacion - Middleware que inyecta org_id para RLS - Login funcional con redireccion por rol - Rutas protegidas en frontend 💡 Nota: Arquitectura de seguridad critica — Claude aqui. Gemini puede cometer errores sutiles en JWT + RLS que son dificiles de depurar.

| FASE 1B MODULOS CORE — CRUD Y API Universo, Planificacion y estructura de la API | 📅 Semana 2 — 8-10 horas |
| --- | --- |

TAREA 1.5 Estructura base de la API NestJS; GEMINI 3 PRO; ⏱ 45 min. 🎯 Objetivo: Crear la arquitectura modular de NestJS con los 12 modulos del sistema 📋 PROMPT A USAR: Crea la estructura de modulos de NestJS para el sistema AuditMind. En apps/api/src/ genera la estructura de carpetas y archivos vacios (solo exports/imports, sin logica aun) para estos modulos: Modulos a crear (cada uno con module/controller/service/dto): - auth (ya existe, solo el modulo) - organizations - users - audit-universe (entidades auditables) - audit-plans - audits - working-papers - pbc-requests - findings - templates - knowledge-base - dashboards Cada modulo: module.ts, controller.ts, service.ts, dto/create-X.dto.ts, dto/update-X.dto.ts, X.entity.ts App.module.ts importando todos los modulos. Main.ts con CORS, ValidationPipe global y prefijo /api/v1.. ✅ Resultado Esperado: - 12 modulos creados con estructura correcta - App.module importando todo - Main.ts configurado - Estructura lista para agregar logica 💡 Nota: Scaffolding puro — Gemini ideal. Solo estructura de archivos, sin logica de negocio.

TAREA 1.6 Modulo de Universo de Auditoria — CRUD completo; GEMINI 3 PRO; ⏱ 60 min. 🎯 Objetivo: CRUD completo para gestionar las entidades auditables de la organizacion 📋 PROMPT A USAR: Implementa el modulo completo audit-universe en NestJS. El AuditEntity representa una entidad auditable de la organizacion (proceso, departamento, sistema, sucursal, etc.) AuditUniverseService debe implementar: - findAll(orgId, filters): lista paginada con filtros por category, riskScore, active. Incluir lastAuditDate. - findOne(id, orgId): detalle con historial de auditorias - create(dto, orgId, userId): crear nueva entidad auditable - update(id, dto, orgId): actualizar - calculateRiskScore(id): recalcula el score segun historial de hallazgos (severidad y cantidad en los ultimos 2 anos) - getStatsByOrg(orgId): KPIs del universo (total, por categoria, sin auditar en 12 meses, score promedio) AuditUniverseController: endpoints REST con decoradores de roles. Solo ADMIN, CAE, AUDIT_MANAGER pueden crear/editar. Todos los roles autenticados pueden ver. DTOs con class-validator. Prisma para acceso a datos. Manejo de errores con HttpException.. ✅ Resultado Esperado: - CRUD completo de entidades auditables - Paginacion y filtros funcionando - calculateRiskScore implementado - Estadisticas del universo disponibles - Validaciones y errores manejados 💡 Nota: CRUD estandar con logica de negocio media — Gemini puede hacerlo bien. Si el calculo de riskScore da problemas, usa un prompt de Claude para esa funcion especifica.

TAREA 1.7 Modulo de Planificacion de Auditorias; CLAUDE CODE; ⏱ 75 min. 🎯 Objetivo: Logica de planificacion anual con asignacion de recursos y calculo de horas 📋 PROMPT A USAR: Implementa el modulo audit-plans en NestJS con logica de negocio compleja de planificacion. AuditPlanService debe implementar: createAnnualPlan(orgId, year, dto): - Crea el plan anual con estado DRAFT - Valida que no exista plan para ese year+orgId - Calcula horas disponibles totales del equipo de auditoria addAuditToPlan(planId, auditEntityId, dto): - Agrega una auditoria al plan con horas estimadas - Valida que las horas no excedan la capacidad disponible - Calcula la fecha sugerida segun la carga del equipo calculateCoverage(planId): - % del universo cubierto por el plan - % de entidades de alto riesgo incluidas - Horas comprometidas vs. disponibles por auditor - Lista de entidades de alto riesgo NO incluidas (gap de cobertura) approvePlan(planId, approvedByUserId): - Cambia estado DRAFT → APPROVED - Solo CAE puede aprobar - Registra quien aprobo y cuando - Notifica al equipo (prepara el evento, no implementes email aun) getCapacityReport(orgId, year): - Horas disponibles por auditor (considerando vacaciones: 20 dias) - Horas comprometidas por auditor en el plan - % de utilizacion por persona TypeScript estricto. Prisma. Lanza excepciones descriptivas.. ✅ Resultado Esperado: - Plan anual creado con validaciones de capacidad - calculateCoverage con todos los KPIs - approvePlan con control de acceso por rol - Reporte de capacidad por auditor - Logica de negocio bien encapsulada en el Service 💡 Nota: Logica de negocio con calculos de capacidad y cobertura — Claude aqui. La complejidad justifica el prompt.

TAREA 1.8 Frontend — Layout y navegacion principal; GEMINI 3 PRO; ⏱ 90 min. 🎯 Objetivo: Sidebar, header, navegacion por roles y layout base del dashboard 📋 PROMPT A USAR: Crea el layout principal del dashboard de AuditMind en Next.js 15 con App Router, TailwindCSS y shadcn/ui. Componentes a crear en apps/web/src/components/layout/: 1. Sidebar.tsx: - Logo AuditMind (texto estilizado por ahora) - Navegacion por secciones segun rol del usuario: AUDITOR ve: Dashboard, Mis Auditorias, Papeles, Hallazgos CAE ve: todo lo anterior + Planificacion, Universo, Reportes AUDITEE ve: solo Portal (redirige a apps/portal) - Indicador de usuario activo con avatar y rol - Boton de cerrar sesion - Colapsable en mobile 2. Header.tsx: - Nombre de la organizacion activa - Notificaciones (icono con badge de contador, sin logica aun) - Breadcrumb dinamico segun ruta - Buscador global (placeholder, sin logica aun) 3. DashboardLayout.tsx: wrapper que combina Sidebar + Header con el area de contenido principal responsive 4. Paleta de colores: azul navy #0F2D4A como primario, blanco y grises para fondos, verde para estados positivos. TypeScript. Responsive mobile-first. Sin datos reales — usa mocks.. ✅ Resultado Esperado: - Layout completo con sidebar y header - Navegacion diferenciada por rol - Responsive en mobile y desktop - Paleta de colores correcta - Componentes listos para conectar con datos reales 💡 Nota: UI/UX es el punto fuerte de Gemini. Ahorra aqui tus prompts de Claude para logica.

| FASE 1C MODULO DE HALLAZGOS Y PORTAL El nucleo de valor del MVP | 📅 Semana 3 — 10-12 horas |
| --- | --- |

TAREA 1.9 Modulo de Hallazgos — backend completo; CLAUDE CODE; ⏱ 90 min. 🎯 Objetivo: Hallazgos con score de calidad, estados, vinculacion a papeles y notificaciones 📋 PROMPT A USAR: Implementa el modulo findings en NestJS. Es el modulo mas critico del sistema — donde el auditor documenta sus observaciones. FindingsService debe implementar: create(dto, auditId, userId): - Crea el hallazgo con estado DRAFT - Genera automaticamente el qualityScore (0-100): * +20 si condition tiene mas de 50 palabras * +20 si criteria no esta vacio * +15 si cause tiene mas de 30 palabras * +15 si effect tiene mas de 30 palabras * +15 si recommendation tiene mas de 40 palabras * +15 si severity esta definido - Un hallazgo con score < 60 no puede pasar a REVIEW submitForReview(findingId, userId): - Valida qualityScore >= 60, sino lanza error descriptivo - Cambia estado DRAFT → IN_REVIEW - Emite evento finding.submitted para notificaciones futuras approve(findingId, reviewerId): - Solo AUDIT_MANAGER, CAE pueden aprobar - Estado IN_REVIEW → APPROVED - Registra reviewedBy y reviewedAt reject(findingId, reviewerId, comments): - Estado IN_REVIEW → DRAFT (devuelve al auditor) - Guarda comentarios del revisor assignResponsible(findingId, responsibleId, dueDate): - Asigna el responsable de implementar la recomendacion - Solo posible con finding en estado APPROVED getByAudit(auditId, orgId, filters): - Lista con filtros por severity, status, responsibleId - Incluye dias restantes hasta dueDate - Flag de vencido si dueDate < hoy y status != CLOSED getOverdueFindings(orgId): - Todos los hallazgos vencidos de la organizacion - Agrupados por severity y area - Para el dashboard del CAE Enums: severity(CRITICAL¦HIGH¦MEDIUM¦LOW) status(DRAFT¦IN_REVIEW¦APPROVED¦IN_PROGRESS¦CLOSED¦OVERDUE). ✅ Resultado Esperado: - CRUD de hallazgos con qualityScore automatico - Validacion de score minimo antes de revision - Flujo de estados completo con guards de rol - getOverdueFindings para el dashboard del CAE - Eventos emitidos para notificaciones futuras 💡 Nota: Logica de negocio con reglas de calidad y flujo de estados — Claude. La precision aqui impacta directamente la calidad del sistema.

TAREA 1.10 Portal del Auditado — frontend completo; GEMINI 3 PRO; ⏱ 90 min. 🎯 Objetivo: Interfaz del portal externo donde el auditado ve solicitudes y hallazgos 📋 PROMPT A USAR: Crea el frontend completo del Portal del Auditado en apps/portal (Next.js 15 App Router, TailwindCSS, shadcn/ui). El portal es accedido por las areas auditadas sin cuenta completa. Autenticacion: magic link enviado por el equipo auditor. Paginas a crear: 1. /portal/[token]/dashboard: - Bienvenida con nombre del proyecto de auditoria activo - Cards de resumen: solicitudes pendientes, vencidas, completadas - Proximos vencimientos (siguientes 7 dias) - Lista de hallazgos asignados con su estado 2. /portal/[token]/requests: - Lista de todas las solicitudes PBC con: * Titulo, descripcion, fecha limite * Badge de estado con colores: Pendiente(naranja), En proceso(azul), Completada(verde), Vencida(rojo) * Boton para subir archivos (UI solamente, mock la subida) * Seccion de comentarios por solicitud (UI solamente) 3. /portal/[token]/findings: - Lista de hallazgos con: titulo, severidad, fecha limite - Formulario para cargar plan de accion (UI solamente) Diseño: profesional, limpio, colores del sistema. Mobile-first. Sin logica de backend real — usa datos mock. El token en la URL se usara despues para identificar al auditado.. ✅ Resultado Esperado: - Dashboard del portal con KPIs visuales - Lista de solicitudes con estados y colores - Subida de archivos UI lista para conectar - Seccion de hallazgos con formulario de plan - Mobile-first y profesional 💡 Nota: UI complejo pero estandar — Gemini excelente aqui. El 90% es componentes visuales.

TAREA 1.11 Solicitudes PBC — logica backend; CLAUDE CODE; ⏱ 60 min. 🎯 Objetivo: Sistema de solicitudes al auditado con estados, vencimientos y escalamiento 📋 PROMPT A USAR: Implementa el modulo pbc-requests en NestJS. PbcRequestService debe implementar: create(dto, auditId, createdBy): - Crea solicitud con estado PENDING - Genera un token unico para el link del portal del auditado - dto incluye: title, description, requestedTo(email), dueDate, templateId(opcional) submitEvidence(requestId, token, fileUrls[]): - Valida que el token corresponde a la solicitud - Cambia estado PENDING → SUBMITTED - Registra fecha de submission acceptEvidence(requestId, reviewerId): - Solo el auditor asignado puede aceptar - Estado SUBMITTED → ACCEPTED rejectEvidence(requestId, reviewerId, reason): - Estado SUBMITTED → REJECTED (con motivo) - Vuelve a PENDING para nueva entrega getOverdueRequests(orgId): - Solicitudes vencidas (dueDate < hoy, status != ACCEPTED) - Para escalamiento automatico futuro getBulkStatus(auditId): - Resumen: total, pendientes, vencidas, aceptadas - % de completitud del proceso de recopilacion El token del portal se incluye en el response de create().. ✅ Resultado Esperado: - Sistema de solicitudes con token unico - Flujo de estados: Pending→Submitted→Accepted/Rejected - getBulkStatus para el dashboard del proyecto - Token de portal generado y validado - Base lista para conectar con el portal frontend 💡 Nota: Logica de tokens y flujo de estados critico — Claude. Un bug aqui expone solicitudes de otros clientes.

| FASE 1D DASHBOARDS Y CIERRE DEL MVP KPIs, navegacion real y demo funcional | 📅 Semana 4 — 8-10 horas |
| --- | --- |

TAREA 1.12 Conectar frontend con backend — API hooks; GEMINI 3 PRO; ⏱ 60 min. 🎯 Objetivo: Capa de comunicacion entre Next.js y NestJS con React Query 📋 PROMPT A USAR: Crea la capa de comunicacion entre el frontend Next.js y el backend NestJS de AuditMind. 1. Instala @tanstack/react-query en apps/web 2. Crea apps/web/src/lib/api/client.ts: - Cliente HTTP con fetch configurado - Interceptor que agrega el JWT de Supabase en cada request - Manejo de errores 401 (redirige a login) - Base URL desde variable de entorno NEXT_PUBLIC_API_URL 3. Crea hooks React Query para cada modulo: - useAuditUniverse() → GET /api/v1/audit-universe - useAuditPlans(year) → GET /api/v1/audit-plans?year=X - useAudits(filters) → GET /api/v1/audits - useFindings(auditId) → GET /api/v1/findings?auditId=X - usePbcRequests(auditId) → GET /api/v1/pbc-requests?auditId=X 4. Mutation hooks: - useCreateFinding() con invalidacion del cache al exito - useUpdateFindingStatus() con optimistic updates - useSubmitPbcEvidence() TypeScript estricto con tipos del packages/shared.. ✅ Resultado Esperado: - Cliente HTTP con JWT automatico - Hooks de React Query para todos los modulos - Mutations con invalidacion de cache - Tipos compartidos entre frontend y backend - Error handling centralizado 💡 Nota: Plumbing de comunicacion — patron estandar. Gemini lo hace bien siguiendo la documentacion de React Query.

TAREA 1.13 Dashboard principal con KPIs reales; CLAUDE CODE; ⏱ 75 min. 🎯 Objetivo: Dashboard del CAE/Gerente con KPIs calculados desde la base de datos 📋 PROMPT A USAR: Implementa el endpoint de dashboard en NestJS y el componente React correspondiente con datos reales. BACKEND — DashboardService.getCAEDashboard(orgId, year): Retorna en una sola consulta optimizada: { planCoverage: { total, planned, executed, percentage } findingsByStatus: { draft, inReview, approved, inProgress, closed, overdue } findingsBySeverity: { critical, high, medium, low } remediationRate: number (% hallazgos cerrados vs. total aprobados) overdueRequests: number teamUtilization: [{ auditorName, committedHours, availableHours, pct }] recentActivity: last 10 eventos (hallazgos creados, papeles aprobados) riskTrend: hallazgos criticos+altos por mes, ultimos 6 meses } Optimizado: maximo 3-4 queries a Prisma (no N+1 queries). FRONTEND — apps/web/src/app/dashboard/page.tsx: Usando los datos del endpoint, crea: - 4 KPI cards: cobertura del plan, tasa de remediacion, hallazgos criticos abiertos, solicitudes vencidas - Grafico de barras: hallazgos por severidad (Recharts) - Grafico de linea: tendencia de riesgo 6 meses (Recharts) - Tabla: utilizacion del equipo con barra de progreso - Feed: actividad reciente con iconos por tipo Loading states y empty states para cada seccion.. ✅ Resultado Esperado: - Endpoint de dashboard con consultas optimizadas - 4 KPI cards con datos reales - Graficos de Recharts conectados a la API - Tabla de utilizacion del equipo - Loading y empty states profesionales 💡 Nota: Consultas optimizadas + componentes con datos reales — Claude. Las queries de dashboard mal hechas son el primer cuello de botella en produccion.

TAREA 1.14 Seed de datos para demo; GEMINI 3 PRO; ⏱ 45 min. 🎯 Objetivo: Poblar la base de datos con datos realistas para demostrar el sistema 📋 PROMPT A USAR: Crea un script de seed completo para AuditMind en apps/api/prisma/seed.ts que genere datos realistas para demo. Datos a generar: 1. Una organizacion: 'Empresa Demo S.A.' 2. Usuarios (uno de cada rol): admin, cae, gerente, 2 auditores senior, 2 auditores, 1 auditado 3. Universo de auditoria: 15 entidades variadas (Tesoreria, Compras, RRHH, TI, Ventas, etc.) con diferentes categorias y risk scores 4. Plan anual 2026 con 8 auditorias planificadas 5. 3 auditorias activas en diferentes estados: - 'Auditoria de Compras': en ejecucion, con 5 papeles y 3 hallazgos (1 critico, 1 alto, 1 medio) - 'Auditoria de TI': en planificacion, con solicitudes PBC - 'Auditoria Financiera': cerrada, con informe 6. 8 solicitudes PBC con diferentes estados 7. 5 hallazgos con datos realistas y diferentes estados Usa @faker-js/faker para nombres y datos variables. El script debe ser idempotente (puede correr multiple veces). Comando: npx prisma db seed. ✅ Resultado Esperado: - Datos demo realistas en la base de datos - Todos los roles con usuarios funcionales - Auditorias en diferentes estados del ciclo - Hallazgos con severidades variadas - Script idempotente sin errores 💡 Nota: Generacion de datos de prueba — Gemini perfecto. Es codigo repetitivo y predecible.

TAREA 1.15 Testing de integracion y correccion de errores; CLAUDE CODE; ⏱ 60 min. 🎯 Objetivo: Verificar que todo el flujo del MVP funciona end-to-end y corregir errores 📋 PROMPT A USAR: Revisa el codigo del sistema AuditMind que hemos construido hasta ahora. Actua como un senior engineer haciendo code review. [PEGA AQUI los errores que ves en la consola o los tests que fallan] Verifica especificamente: 1. Que el flujo de autenticacion funciona: login → JWT → RLS 2. Que las politicas de RLS no bloquean requests legitimos 3. Que no hay N+1 queries en los endpoints de lista 4. Que los tipos TypeScript son consistentes entre packages/shared, apps/api y apps/web 5. Que el seed crea datos correctamente Para cada error encontrado: - Explica la causa raiz - Da el codigo corregido completo - Explica como evitar el mismo error en modulos futuros. ✅ Resultado Esperado: - Errores criticos resueltos - Flujo completo funcionando end-to-end - Tipos consistentes entre proyectos - Sin N+1 queries en los endpoints principales - Sistema listo para demo 💡 Nota: Debugging y code review — Claude es el mejor aqui. Su capacidad para razonar sobre multiples archivos en contexto es insuperable.

| FASE 2 MODULOS AVANZADOS — HOJA DE RUTA Lo que construyes despues del MVP con presupuesto expandido | 📅 Meses 2-4 |
| --- | --- |

Con el MVP completado (Fase 1), tienes algo demo-able y funcional. La Fase 2 requiere Claude Code Max ($100/mes) porque los modulos son arquitectonicamente complejos. Aqui el mapa de tareas:

| Tarea | Herramienta | Complejidad | Descripcion del Prompt Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 LLM Router base | CLAUDE | Alta | Implementar la interfaz AIProvider, ClaudeProvider, GeminiProvider y el router con ROUTING_MAP segun el documento LLM Router |
| 2.2 Agente Scriptorium | CLAUDE | Alta | Agente que redacta borradores de papeles de trabajo usando el LLM Router segun el tipo de papel |
| 2.3 RAG — procesamiento de PDFs | CLAUDE | Muy alta | Pipeline: subida PDF → extraccion texto → chunks → embeddings → pgvector en Supabase |
| 2.4 RAG — busqueda semantica | CLAUDE | Muy alta | Funcion de busqueda vectorial en pgvector con reranking y retorno de chunks relevantes con metadata |
| 2.5 Score de calidad de hallazgos | GEMINI+CLAUDE | Media | Gemini: UI del score en tiempo real. Claude: algoritmo de scoring con llamada al LLM para evaluacion semantica |
| 2.6 Biblioteca de plantillas — backend | CLAUDE | Media | CRUD de plantillas con sistema de variables dinamicas y motor de renderizado al insertar en proyecto |
| 2.7 Biblioteca de plantillas — frontend | GEMINI | Media | Galeria de plantillas con preview, busqueda y boton de insertar al proyecto activo |
| 2.8 Agente Hermes — PBC automatico | CLAUDE | Alta | Agente que genera lista PBC completa basada en el programa de auditoria y envia recordatorios automaticos |
| 2.9 Asistente Socrates — base | CLAUDE | Muy alta | Chat conversacional con memoria de sesion, conciencia del proyecto activo y RAG sobre documentos normativos |
| 2.10 Grabador de entrevistas | GEMINI+CLAUDE | Alta | Gemini: UI de grabacion con Whisper transcripcion. Claude: generacion del papel de trabajo de entrevista |
| 2.11 Panel de revision del CAE | CLAUDE | Alta | Analisis automatico de calidad de todos los papeles del proyecto con score consolidado y puntos de atencion |
| 2.12 Motor de analytics — CAATs base | CLAUDE | Muy alta | Primeros 20 procedimientos analiticos: duplicados, montos redondos, gaps en secuencias, outliers estadisticos |

La Regla de Escalamiento del Presupuesto Semana 1-2 de la Fase 1: trabaja con Claude Pro $20 + Antigravity gratis. Si en la primera semana sientes que los limites de Claude te frenan mas de 2 veces al dia, ese es el momento de subir a Max $100. No antes. Aprende el stack con el presupuesto bajo, luego acelera con el presupuesto alto cuando sepas exactamente a donde vas.

# GUIA DE PROMPTS DE ALTO IMPACTO

Estos son los principios para escribir prompts que generen codigo de calidad production-grade con Claude y Gemini. La diferencia entre un prompt mediocre y uno excelente puede ser horas de debugging.

## Anatomia del Prompt Perfecto para Claude Code

1. ROL + CONTEXTO "Eres un arquitecto de software senior especializado en sistemas SaaS enterprise multi-tenant con NestJS y PostgreSQL." 2. DESCRIPCION DEL SISTEMA (no asumas que Claude recuerda) "El sistema se llama AuditMind. Es un SaaS de auditoria con monorepo Turborepo: apps/api (NestJS), apps/web (Next.js 15). Base de datos: Supabase PostgreSQL con Prisma ORM. Multi-tenant con RLS." 3. TAREA ESPECIFICA Y COMPLETA (no partes pequeñas) "Implementa el modulo completo de X con estos metodos exactos: [lista]. Cada metodo debe: [comportamiento exacto]." 4. RESTRICCIONES TECNICAS "TypeScript estricto. Sin any. Usa Prisma para acceso a datos. Lanza HttpException con mensajes descriptivos. No uses librerías externas que no esten en el package.json." 5. FORMATO DE RESPUESTA "Muestra el codigo completo de cada archivo. Incluye los imports. No omitas partes con comentarios como // resto del codigo."

## Los 5 Prompts de Recuperacion — Cuando Algo Sale Mal

| Situacion | Prompt de Recuperacion |
| --- | --- |
| El codigo de Claude no compila | Tengo este error de TypeScript: [pega el error]. El archivo afectado es [nombre]. El contexto del sistema es [descripcion breve]. Dame el codigo corregido completo del archivo, no solo el fragmento. |
| Gemini genero codigo que no sigue el patron del proyecto | El codigo que generaste no sigue los patrones del proyecto. En nuestro sistema usamos [patron especifico]. Reescribe el componente/servicio siguiendo exactamente ese patron. |
| Hay un bug de logica que no encuentras | Tengo un bug: [descripcion del comportamiento]. El codigo relevante es [pega el codigo]. Analiza paso a paso que esta pasando y dame la correccion con explicacion de la causa raiz. |
| Claude se quedo sin contexto a mitad de una tarea | Continuemos la tarea anterior. El sistema es AuditMind [descripcion]. Ya tenemos implementado [lo que funciona]. Necesito que completes [lo que falta]. Aqui esta lo que tenemos hasta ahora: [pega el codigo]. |
| El seed no genera datos correctos o hay errores de Prisma | Tengo este error de Prisma: [error]. El schema relevante es [pega el modelo de Prisma]. El codigo que falla es [pega el codigo]. Corrige considerando las relaciones del schema. |

El Principio Final Este plan de trabajo no es una receta rigida — es un mapa. Gemini te lleva rapido por el terreno conocido. Claude te lleva seguro por el terreno peligroso. Saber distinguir cual es cuales es la habilidad mas valiosa que desarrollaras en las primeras 2 semanas. Cuando termines la Fase 1 tendras un sistema real, funcional y demo-able — construido con $35/mes de herramientas de IA. Eso es lo que separa a los desarrolladores que terminan proyectos de los que solo los planifican.